# 广东省生态环境厅强制性清洁生产审核及

# 验收工作流程

# （二次征求意见修订稿）

为贯彻落实《“十四五”全国清洁生产推行方案》《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》有关要求，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》《清洁生产审核评估与验收指南》的规定，结合工作实际，制定广东省生态环境厅强制性清洁生产审核及验收工作流程如下：

本工作流程适用于全省范围内符合《清洁生产审核办法》第八条第（一）（三）款规定的“双超”“双有”企业，纳入国家和地方生态环境相关规划及行动计划中明确指出需要开展强制性清洁生产审核工作的企业。

一、清洁生产审核

（一）各地级以上市生态环境部门根据本地区清洁生产推进工作方案，结合当地深入打好污染防治攻坚战及高质量发展要求，原则上每年4月底前确定并发布本年度强制性清洁生产审核企业名单，同时报省生态环境厅备案。

各地级以上市生态环境部门应根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》及国家和地方生态环境相关规划、行动计划的规定，明确企业纳入名单的原因（“双超”“双有”或纳入国家和地方生态环境相关规划及行动计划）、应采取的审核方式及验收时限。

（二）开展强制性清洁生产审核的企业应在名单发布之日起一个月内登陆“广东省清洁生产信息化公共服务平台”（以下简称“服务平台”）注册及公布相关信息，并在两个月内启动清洁生产审核，原则上在名单发布之日起一年内完成本轮清洁生产审核及报告编制。

（三）企业开展审核工作可采用下述两种方式：

1. 有下列情形之一的企业，实施常规流程清洁生产审核，原则上包括审核准备、预审核、审核、方案的产生和筛选、方案的确定、方案的实施、持续清洁生产等阶段。

（1）国家、省或市考核的生态环境相关规划、行动计划中明确指出需要开展强制性清洁生产审核工作的企业；

（2）实行排污许可重点管理或纳入环境监管重点单位名录的企业；

（3）纳入“两高”项目管理目录的企业；

（4）污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准，但超过重点污染物排放控制指标的；生产、使用、排放涉及优先控制化学品名录中所列化学物质的企业。

2. 有下列情形的企业，经各地级以上市生态环境部门确定，可以实施简易流程清洁生产审核，原则上包括审核准备、现状调研及问题分析、方案的确定与实施、绩效分析与汇总等阶段。

符合本工作流程第一章第（三）点第1条（1）和（2）款情形，若已开展两轮及以上清洁生产审核并通过评估验收，且最近一轮清洁生产审核评估验收后达到相关行业清洁生产评价指标体系Ⅱ级及以上水平的企业。

（四）企业可自行组织开展审核工作，或通过聘请外部专家、委托具备相应能力的咨询服务机构等方式开展审核工作。

二、常规流程清洁生产审核的评估验收

（一）企业完成常规流程清洁生产审核工作后，应登陆“服务平台”向各地级以上市生态环境部门提出评估验收申请，提交的评估验收材料应包括以下内容：

1. 广东省强制性清洁生产审核绩效表（附件1）；

2. 常规流程清洁生产审核报告（附件4）；

3. 委托咨询服务机构开展清洁生产审核的企业，应提交《清洁生产审核办法》第十六条规定的咨询服务机构能力情况；自行开展清洁生产审核的企业应按照《清洁生产审核办法》第十五条、第十六条的规定提供相应技术能力情况。

（二）各地级以上市生态环境部门对材料和报告内容的完整性进行形式审查。符合条件的，组织专家或委托相关单位成立验收专家组，开展现场评估验收工作。

（三）专家组由3-5名熟悉行业、清洁生产及节能环保的专家组成。现场评估验收程序包括听取汇报、材料审查、现场核实、质询交流、形成评估验收意见等，具体工作内容如下：

1. 企业相关负责人汇报清洁生产审核的开展情况，包括审核过程、实施方案、取得绩效、存在问题、持续计划等；

2. 专家组在材料审查过程中应重点关注：

（1）审核过程的规范性；

（2）审核方法的合理性；

（3）审核分析（对企业污染物产生水平、排放浓度和总量，物耗水平，有毒有害物质的使用和排放情况）的客观性；

（4）审核重点与纳入名单原因的相符性；

（5）清洁生产目标设置的科学性；

（6）重点方案的针对性和有效性（针对“双超”企业，论证通过实施清洁生产重点方案，能够在规定的期限内实现污染物减排目标；针对“双有”企业，论证通过实施清洁生产重点方案，能够替代或削减其有毒有害原辅材料的使用和有毒有害污染物的排放）；

（7）企业清洁生产水平评价的客观性及其支撑依据的充分性。

- 专家组在现场核实过程中应重点关注：

（1）核实清洁生产绩效：企业实施清洁生产方案后，对是否实现清洁生产审核时设定的预期污染物减排目标，是否落实有毒有害物质减量、减排指标进行评估；查证清洁生产重点方案的实际运行效果及对企业实施清洁生产方案前后的环境、经济效益进行评估；

（2）确定清洁生产水平：已经发布清洁生产评价指标体系的行业，利用评价指标体系评定企业在行业内的清洁生产水平；未发布清洁生产评价指标体系的行业，可以参照行业统计数据评定企业在行业内的清洁生产水平定位或根据企业近三年历史数据进行纵向对比说明企业清洁生产水平改进情况。

专家组按照《广东省强制性清洁生产审核评估验收评分表》（附件2）进行评分，并形成评估验收意见（附件3）。

（四）常规流程清洁生产审核评估验收结果分为“合格”和“不合格”两种。有下列情况之一的，验收不合格：

1. 企业在审核过程中存在弄虚作假行为；

2. 清洁生产审核完成至验收期间，企业未能稳定达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标或污染物减排指标；

3. 清洁生产审核完成至验收期间，企业单位产品能源消耗未能符合限额标准要求；

4. 企业在清洁生产审核开始至验收期间，发生节能环保违法违规行为受到行政处罚或未完成限期整改任务；

5. 未针对纳入名单的原因实施针对性的重点方案；

6. 达不到相关行业清洁生产评价指标体系的Ⅲ级水平（国内清洁生产一般水平）或同行业基本水平；

7. 企业不符合国家或地方制定的生产工艺、设备以及产品的产业政策要求；

8. 评估验收评分平均分60分以下（简易流程清洁生产审核无需评分）。

（五）评估验收合格的企业，须在1个月内将修改完善后的常规流程清洁生产审核报告（封面、扉页加盖公章）、修改说明、清洁生产审核绩效表（表内绩效数据需根据专家组意见修正）上传至“服务平台”。经各地级以上市生态环境部门审核通过后，企业可登陆“服务平台”下载评估验收意见。

（六）清洁生产审核评估验收结果可作为落后产能界定等工作的参考依据。

三、简易流程清洁生产审核的验收

（一）企业完成简易流程清洁生产审核工作后，应登陆“服务平台”向各地级以上市生态环境部门提出验收申请，提交的验收材料应包括以下内容：

1. 广东省强制性清洁生产审核绩效表（附件1）；

2. 简易流程清洁生产审核报告表（附件5、附件6）；

3. 委托咨询服务机构开展清洁生产审核的企业，应提交《清洁生产审核办法》第十六条规定的咨询服务机构能力情况；自行开展清洁生产审核的企业应按照《清洁生产审核办法》第十五条、第十六条的规定提供相应技术能力情况。

（二）各地级以上市生态环境部门应组织1-3名专家到企业进行现场验收，检查重点方案实施情况，核实清洁生产绩效、清洁生产水平，并形成验收意见（附件3）。有条件的地市，可委托相关单位开展现场验收工作。

（三）简易流程清洁生产审核验收结果分为“合格”和“不合格”两种。简易流程清洁生产审核验收不合格情形参考常规流程清洁生产审核评估验收不合格情形。

（四）验收合格的企业，须在1个月内将修改完善后的简易流程清洁生产审核报告表（封面、扉页加盖公章）、修改说明、清洁生产审核绩效表（表内绩效数据需根据专家意见修正）上传至“服务平台”。经各地级以上市生态环境部门审核通过后，企业可登陆“服务平台”下载验收意见。

（五）清洁生产审核验收结果可作为落后产能界定等工作的参考依据。

四、其他事项

（一）《清洁生产审核办法》第八条第(三)款规定实施强制性清洁生产审核的企业，两次清洁生产审核的间隔时间不得超过五年。

（二）名单内企业因特殊原因需要延长审核时间或需要退出审核的，须提供相关情况说明报各地级以上市生态环境部门批准。

违反《中华人民共和国清洁生产促进法》第二十七条第二款、第四款规定，不实施强制性清洁生产审核或在清洁生产审核中弄虚作假的，或者实施强制性清洁审核的企业不报告或者不如实报告审核结果的，按照《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十九条规定处罚。

（三）企业委托的咨询服务机构不按照规定内容、程序进行清洁生产审核，弄虚作假、提供虚假审核报告的，按照《清洁生产审核办法》第三十五条规定处罚。

（四）对发生《清洁生产审核办法》第八条第（一）款规定情形的企业，各地级以上市生态环境部门可将其补充纳入本年度强制性清洁生产审核企业名单，并督促其开展清洁生产审核工作。

（五）各地级以上市生态环境部门应加强过程指导，定期调度企业清洁生产审核实施进度，对企业清洁生产审核重点的确定及重点方案的实施开展帮扶指导。各地应根据本地实际情况，组织开展清洁生产培训。

（六）各地级以上市生态环境部门应及时将评估验收结果以文件形式或在其官方网站向社会公布，并将评估验收“合格”与“不合格”企业名单报送省生态环境厅。对于评估验收“不合格”的企业，要求其重新开展清洁生产审核。

省生态环境厅每年向社会公布企业的评估验收情况。

（七）各地可根据实际情况开展清洁生产审核工作“回头看”，对上一年度完成评估验收企业的审核绩效持续性和本年度持续清洁生产开展情况进行跟踪评估；鼓励有条件的地市，选取一定比例企业开展清洁生产审核评估验收情况的抽查复核，推动清洁生产水平持续提高；跟踪评估和抽查复核结果在服务平台进行公告。

（八）评估验收专家组成员应从国家、省及地市清洁生产专家库中选取，且具有高级职称或十年以上从业经验的中级职称。各地级以上市生态环境部门应定期对专家进行培训，规范评估验收行为，统一清洁生产审核评估验收尺度，承担评估验收工作的部门及专家应对评估验收结论负责。参加评估验收的专家如与企业或清洁生产审核咨询服务机构存在利益关系的，应当主动回避。

（九）有关部门的工作人员玩忽职守，泄露企业技术和商业秘密，造成企业经济损失的，按照国家相应法律法规予以处罚。

（十）清洁生产审核评估验收、跟踪评估、抽查复核及培训等工作经费由各地生态环境部门提出年度经费安排，报请地方财政部门纳入预算予以保障，承担评估验收工作的部门或者专家不得向被评估验收企业及咨询服务机构收取费用。

（十一）各地级以上市可依照本工作流程制定适合本区域的实施细则。

（十二）本工作流程由广东省生态环境厅负责解释，自2025年  月  日起实行，有效期三年。

附件：

- 广东省强制性清洁生产审核绩效表

2. 广东省强制性清洁生产审核评估验收评分表

3. 广东省强制性清洁生产审核评估验收/验收意见表

4. 广东省常规流程清洁生产审核报告编制技术指南（强制性审核）

5. 广东省简易流程清洁生产审核技术指引（强制性审核）

6. 广东省简易流程清洁生产审核报告表编制技术指南（强制性审核）